PROYECTO DE PORTFOLIO

Analista Funcional

CRMFlow — Implantación CRM para RetailPro S.L.

Sector Retail · B2B SaaS · Transformación digital comercial

| Versión: | 1.0 — Documento de portfolio |
| --- | --- |
| Fecha: | Abril 2025 |
| Rol: | Analista Funcional (simulado) |

# 1. Contexto del Negocio

## 1.1. Empresa y situación

| Empresa | RetailPro S.L. |
| --- | --- |
| Sector | Distribución y retail de material de oficina (B2B) |
| Tamaño | 85 empleados, 12 comerciales activos |
| Facturación | ~4,2M€/año, clientes principalmente en España |
| Situación | En expansión tras adquirir una empresa regional en 2023 |

## 1.2. Problema principal

RetailPro gestiona su cartera de clientes con una mezcla de hojas Excel compartidas, correos electrónicos y anotaciones personales en el móvil. Desde la adquisición, el equipo comercial ha crecido un 40% y la falta de visibilidad centralizada está generando problemas operativos graves:

- Pérdida de información de clientes cuando cambia el comercial asignado.

- Imposibilidad de conocer en tiempo real el pipeline de ventas.

- Duplicidad de contactos y ofertas sin seguimiento coherente.

- Dirección comercial sin métricas fiables para tomar decisiones.

Impacto estimado sin solución - 3–4 oportunidades de venta perdidas por mes por falta de seguimiento. - 20–25% del tiempo comercial dedicado a tareas administrativas manuales. - Clientes que reportan atención inconsistente entre distintos comerciales.

# 2. Identificación de Stakeholders

Se identificaron cuatro perfiles principales con distintos niveles de influencia e interés en el proyecto:

| Perfil / Rol | Función en la empresa | Interés principal | Nivel de influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Directora Comercial | Sponsor del proyecto | Visibilidad del pipeline y KPIs de ventas | Alto |
| Equipo comercial (x12) | Comerciales de campo | Herramienta sencilla y rápida desde móvil | Medio |
| Responsable IT | Validador técnico | Integración con ERP y seguridad de datos | Alto |
| Director Financiero (CFO) | Stakeholder económico | Retorno de la inversión y control de costes | Medio |

El principal sponsor del proyecto es la Directora Comercial, quien tiene autoridad para aprobar el presupuesto y liderar el cambio organizativo. El equipo de IT actúa como validador técnico pero no toma decisiones funcionales.

# 3. Levantamiento de Requisitos

## 3.1. Metodología aplicada

Se realizaron 6 sesiones de trabajo en tres semanas:

- 2 entrevistas individuales con la Directora Comercial y el responsable IT (60 min c/u).

- 1 taller grupal con 5 comerciales representativos del equipo (90 min).

- 1 revisión de los flujos actuales de trabajo en Excel y correo.

- 2 sesiones de validación de los requisitos levantados.

## 3.2. Requisitos Funcionales

RF-01 — Gestión de contactos y cuentas

- El sistema debe permitir crear, editar y eliminar registros de clientes (empresas y contactos individuales).

- Cada cliente debe poder tener múltiples contactos asociados, con datos de cargo, teléfono y email.

- El comercial asignado a cada cuenta debe ser visible y modificable por el responsable comercial.

RF-02 — Gestión de oportunidades de venta

- Cada oportunidad debe incluir: nombre, cliente, valor estimado, fase del pipeline, fecha de cierre prevista y comercial responsable.

- Las fases del pipeline deben ser configurables por el administrador (por defecto: Prospección, Cualificación, Propuesta, Negociación, Cerrado Ganado/Perdido).

- El sistema debe calcular automáticamente el valor ponderado de cada oportunidad según la fase.

RF-03 — Registro de actividades

- Los comerciales deben poder registrar llamadas, visitas, emails y reuniones asociadas a un contacto u oportunidad.

- Cada actividad debe incluir fecha, tipo, descripción breve y resultado.

- Se debe poder programar actividades futuras como recordatorios.

RF-04 — Dashboard y reporting

- La Directora Comercial debe disponer de un panel con: pipeline total, oportunidades por fase, ratio de conversión por comercial y forecast mensual.

- Se deben poder exportar informes en formato Excel y PDF.

- Los comerciales deben ver su propio resumen de actividad y objetivos.

RF-05 — Acceso móvil

- La aplicación debe ser funcional en smartphones (iOS y Android) para registro de actividades en campo.

- Debe funcionar con conexión limitada (modo offline básico con sincronización al recuperar conexión).

## 3.3. Requisitos No Funcionales

| Categoría | Requisito | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Rendimiento | Carga de listados y dashboards | < 2 segundos con 10.000 registros |
| Seguridad | Acceso por roles (admin, comercial, dirección) | Solo el administrador puede modificar configuración global |
| Seguridad | Cumplimiento RGPD | Posibilidad de exportar y eliminar datos de un contacto |
| Disponibilidad | Uptime garantizado | 99,5% mensual fuera de ventana de mantenimiento |
| Usabilidad | Formación mínima necesaria | Un comercial sin experiencia CRM operativo en < 2 horas |
| Integración | Compatibilidad con ERP actual (SAP B1) | Sincronización de clientes y pedidos vía API REST |

# 4. Historias de Usuario

Se priorizaron 5 historias de usuario para el MVP (Minimum Viable Product), ordenadas por valor de negocio:

HU-01 — Ver el pipeline de ventas (PRIORIDAD ALTA) - Como Directora Comercial, quiero ver todas las oportunidades activas en un tablero kanban por fase, para poder identificar cuellos de botella y priorizar acciones del equipo. - Criterios de aceptación: - → El tablero muestra columnas configurables para cada fase del pipeline. - → Cada tarjeta muestra: nombre de la oportunidad, cliente, valor y fecha de cierre. - → Se puede mover una oportunidad entre fases arrastrando la tarjeta. - → El sistema calcula el valor total de cada columna. - → El tablero se actualiza en tiempo real sin necesidad de recargar la página.

HU-02 — Registrar actividad desde el móvil (PRIORIDAD ALTA) - Como comercial de campo, quiero registrar una llamada o visita desde mi móvil en menos de 1 minuto, para no tener que hacerlo después al llegar a la oficina. - Criterios de aceptación: - → El formulario de registro rápido tiene máximo 4 campos obligatorios. - → El cliente se puede buscar por nombre o NIF desde el móvil. - → Se guarda correctamente aunque no haya conexión en el momento (sincroniza al recuperar red). - → El registro queda visible en el historial de actividades del contacto.

HU-03 — Recibir alerta de seguimiento (PRIORIDAD MEDIA) - Como comercial, quiero recibir una notificación cuando una oportunidad lleva más de 15 días sin actividad registrada, para no perder oportunidades por falta de contacto. - Criterios de aceptación: - → El sistema envía un email diario con las oportunidades sin actividad reciente. - → El umbral de inactividad es configurable por el administrador (por defecto, 15 días). - → La alerta incluye un enlace directo a la oportunidad. - → Se puede desactivar la alerta individualmente sin afectar a otras.

HU-04 — Transferir cartera al cambiar comercial (PRIORIDAD MEDIA) - Como Directora Comercial, quiero reasignar todos los clientes y oportunidades de un comercial a otro en una sola operación, para que no se pierda información al haber una baja o cambio de territorio. - Criterios de aceptación: - → Existe una función de 'reasignación masiva' accesible solo para administradores. - → Se puede seleccionar un subconjunto de clientes u oportunidades antes de reasignar. - → El historial de actividades anteriores se conserva íntegro. - → El sistema genera un registro de auditoría de la operación.

HU-05 — Exportar informe mensual (PRIORIDAD BAJA) - Como CFO, quiero exportar un informe mensual con el forecast de ventas y las oportunidades cerradas, para incluirlo en el reporting financiero. - Criterios de aceptación: - → El informe se puede exportar en Excel (.xlsx) y PDF. - → Incluye: oportunidades ganadas y perdidas, valor total facturado y forecast próximo mes. - → Se puede filtrar por rango de fechas, comercial o territorio. - → El formato es consistente mes a mes (mismas columnas y estructura).

# 5. Casos de Uso Principales

Se desarrollaron tres casos de uso principales que cubren los flujos más críticos del sistema:

## CU-01 — Crear y avanzar una oportunidad de venta

| Actor principal | Comercial |
| --- | --- |
| Precondición | El comercial tiene sesión iniciada y el cliente existe en el sistema |
| Disparador | El comercial detecta un interés de compra en un cliente |

Flujo principal:

- El comercial accede a la ficha del cliente.

- Selecciona 'Nueva oportunidad' e introduce: nombre, valor estimado, fecha de cierre y fase inicial (Prospección).

- El sistema crea la oportunidad y la muestra en el pipeline.

- Tras una reunión, el comercial cambia la fase a 'Propuesta' y registra la actividad.

- El dashboard de la Directora Comercial se actualiza automáticamente.

Flujos alternativos:

- Si el cliente no existe: el sistema permite crearlo sin salir del flujo de oportunidad.

- Si se introduce un valor estimado de 0€: el sistema muestra un aviso (no bloquea).

## CU-02 — Consultar pipeline y actuar sobre oportunidades estancadas

| Actor principal | Directora Comercial |
| --- | --- |
| Precondición | Existen oportunidades activas con más de 15 días sin actividad |
| Disparador | La directora recibe el email de alerta diario o accede al dashboard |

Flujo principal:

- La directora accede al dashboard y aplica el filtro 'Sin actividad > 15 días'.

- Revisa las oportunidades marcadas y hace clic en una para ver el detalle.

- Decide reasignarla a otro comercial o añade un comentario interno.

- El comercial asignado recibe una notificación y planifica la próxima acción.

## CU-03 — Reasignación de cartera por baja de comercial

| Actor principal | Administrador del sistema (perfil IT o dirección) |
| --- | --- |
| Precondición | El comercial saliente tiene clientes y oportunidades activas asignadas |
| Disparador | Se confirma la baja o cambio de un comercial |

Flujo principal:

- El administrador accede a la gestión de usuarios y selecciona al comercial saliente.

- Ejecuta la función 'Reasignación masiva' y selecciona el comercial destino.

- Revisa el listado de clientes y oportunidades a reasignar (puede desmarcar elementos).

- Confirma la operación. El sistema genera un registro de auditoría y notifica al nuevo responsable.

# 6. Diagrama de Flujo — Alta de Oportunidad

El siguiente diagrama describe el flujo completo desde que un comercial detecta un lead hasta que queda registrado en el sistema con su primera actividad:

FLUJO: ALTA DE OPORTUNIDAD DE VENTA [INICIO] Comercial detecta interés de compra ↓ ¿Existe el cliente en el sistema? SÍ → Accede a ficha cliente NO → Crea nuevo cliente ↓ ↓ Selecciona 'Nueva Oportunidad' ←────────────────── ↓ Completa formulario: nombre, valor, fecha, fase ↓ ¿Datos válidos y completos? SÍ → Sistema crea oportunidad NO → Muestra errores al usuario ↓ Oportunidad aparece en el pipeline kanban ↓ Comercial registra primera actividad (llamada / visita) ↓ [FIN] Dashboard actualizado — visible para dirección

Nota: el flujo está simplificado a nivel funcional. En implementación real, el diagrama BPMN completo incluiría los flujos de error y la integración con el ERP.

# 7. Propuesta de Solución Funcional

## 7.1. Solución recomendada

Tras el análisis de necesidades, se recomienda implantar HubSpot CRM (versión Sales Hub Starter) como plataforma base, con las siguientes adaptaciones:

- Configuración del pipeline a medida con las fases definidas con el equipo comercial.

- Integración con SAP Business One vía conector nativo (API REST bidireccional).

- Migración de datos históricos desde Excel (limpieza, deduplicación y carga inicial).

- Formación diferenciada: sesión de 2h para comerciales y sesión de 3h para dirección/administración.

- Activación de la app móvil con configuración de campos simplificados para registro rápido.

## 7.2. Justificación de la elección

Se evaluaron tres opciones: HubSpot CRM, Salesforce Essentials y Pipedrive. HubSpot fue seleccionado por:

| Criterio | HubSpot Starter | Salesforce Essentials | Pipedrive |
| --- | --- | --- | --- |
| Facilidad de uso (comerciales) | Alta | Media | Alta |
| App móvil | Muy buena | Buena | Buena |
| Integración SAP B1 | Conector nativo | Desarrollo a medida | API genérica |
| Coste mensual (12 usuarios) | ~500€/mes | ~900€/mes | ~300€/mes |
| Curva de aprendizaje | Baja | Alta | Baja |
| Cumplimiento RGPD | Certificado | Certificado | Certificado |

Nota: Pipedrive fue descartado principalmente por la mayor complejidad de integración con SAP y la falta de reporting avanzado sin plan Enterprise.

# 8. Priorización de Requisitos

Se utilizó el método MoSCoW para priorizar los requisitos funcionales según valor de negocio e impacto operativo inmediato:

| Prioridad | Requisito | Justificación | Sprint objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Must Have | Gestión contactos (RF-01) | Base del sistema, sin esto no hay CRM | Sprint 1 |
| Must Have | Pipeline oportunidades (RF-02) | Principal dolor del cliente | Sprint 1 |
| Must Have | Registro actividades (RF-03) | Necesidad core del equipo comercial | Sprint 1 |
| Should Have | Dashboard dirección (RF-04) | Alto valor para patrocinador | Sprint 2 |
| Should Have | Acceso móvil (RF-05) | Crítico para adopción del equipo | Sprint 2 |
| Could Have | Alertas inactividad (HU-03) | Mejora proceso, no urgente | Sprint 3 |
| Could Have | Exportación informes (HU-05) | Útil pero puede hacerse manualmente | Sprint 3 |
| Won't Have (v1) | Integración email automática | Complejidad alta, bajo impacto v1 | Futura versión |

# 9. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja adopción por parte de los comerciales | Alta | Alto | Implicar a 2-3 comerciales como 'champions' desde el inicio. Gamificación del onboarding. |
| Datos históricos de Excel incompletos o duplicados | Media | Medio | Auditoría de datos previa a la migración. Limpieza manual en 2 sesiones de trabajo. |
| Problemas en la integración con SAP B1 | Baja | Alto | Prueba de concepto técnica antes de contratar. Plan B: sincronización manual mensual. |
| Rotación del equipo IT durante el proyecto | Baja | Medio | Documentar toda la configuración. No depender de conocimiento individual. |
| Resistencia de dirección a cambiar proceso de reporting | Media | Medio | Demostrar el nuevo dashboard en sesión piloto antes del go-live. |

# 10. KPIs de Éxito del Proyecto

Los siguientes indicadores se medirán a los 30, 60 y 90 días del go-live:

| KPI | Línea base actual | Objetivo a 90 días | Cómo se mide |
| --- | --- | --- | --- |
| % comerciales que registran actividad diaria | ~20% (estimado) | 80% | Informe de actividad en CRM |
| Oportunidades con seguimiento al día (< 15 días) | Desconocido | > 70% | Filtro de inactividad en dashboard |
| Tiempo medio para actualizar pipeline | ~30 min/semana | < 5 min/semana | Encuesta al equipo comercial |
| Satisfacción del equipo comercial (escala 1-5) | N/A | > 3,5 | Encuesta mensual post-implantación |
| Forecast mensual disponible el día 1 del mes | No disponible | Disponible | Validación con Directora Comercial |

Nota metodológica sobre este documento - Este documento es un ejercicio de portfolio que simula el trabajo real de un Analista Funcional en un proyecto de implantación CRM. - El nivel de detalle presentado corresponde a la fase de Análisis Funcional previa al inicio del desarrollo o configuración. - En un proyecto real, este documento sería el punto de partida para el diseño técnico, la planificación de sprints y los contratos de servicio.